Acta de Acuerdos – Reunión con el Profesor Walter Cueva

Proyecto MangoVision · Tesis 2 – Grupo 11 · 22 de mayo de 2026

# 1. Información de la reunión

| Proyecto | MangoVision – Sistema de detección de enfermedades en mango |
| --- | --- |
| Curso | Taller de Tesis 2 – Grupo 11 |
| Fecha de la reunión | 22 de mayo de 2026 |
| Asesor / Docente | Profesor Walter Cueva |
| Equipo | Johan Juárez Olano, Daniel Morillas |
| Modalidad | Reunión de revisión – 3 audios (3:48 + 3:19 + 12:36 min) |
| Tipo de documento | Acta de acuerdos y plan de avances del sistema |

# 2. Resumen ejecutivo

El profesor Walter Cueva revisó con el equipo MangoVision (Johan Juárez y Daniel Morillas) el estado actual del proyecto a partir de los tres audios del 22-may-2026. La revisión cubrió tres frentes: (1) la organización del Sprint y los artefactos Scrum, (2) el detalle del backlog de desarrollo (landing, experimentación, deployment, CI) y (3) el sustento técnico de la tesis (rol del ingeniero agrónomo, Roboflow vs. sistema propio, BPMN antes/después, matriz de construcción y validación del modelo). El balance fue duro: el Sprint 1 está “descuidado”, no hay ceremonias ni acuerdos registrados, y la documentación técnica mezcla flujos (Roboflow, agrónomo, sistema) sin separar. Como salida quedaron los acuerdos detallados a continuación, con responsables y fechas, para corregir el Sprint y presentar el avance el lunes 25-may.

# 3. Observaciones clave del profesor

- “Están demasiado descuidados, chicos.” – Sprint 1 sin orden, sin acuerdos y sin ceremonias registradas.

- “No quiero trabajos golondrinos, yo veo de semana a semana.” – Solo aceptará entregables completos.

- “Acá estás haciendo literal un arroz con mango.” – El sustento de la tesis mezcla Roboflow, el agrónomo y el sistema propio sin separar.

- “Necesito evidencias.” – Si se usa una herramienta (Roboflow, sistema propio), debe ir como anexo.

- “Tiene que verse el antes y el después.” – Exige BPMN del proceso actual (manual) vs el propuesto (con sistema).

# 4. Acuerdos – Backlog y artefactos Scrum

Origen: Audio 1 (revisión general del Sprint) y parte inicial del Audio 2.

| # | Acuerdo / Pendiente | Responsable | Fecha límite | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregar la columna “Criterios de Aceptación” al lado de la columna “Descripción” dentro de cada PBI del backlog. | Daniel | Sáb 23-may | Backlog con ambas columnas visibles. |
| 2 | Documentar todas las ceremonias Scrum realizadas: planning, daily, review y retro. Mínimo 2 ceremonias por semana registradas como acta. | Equipo | Lun 25-may | Carpeta /ceremonias con actas firmadas. |
| 3 | Levantar los acuerdos de cada ceremonia como acta de reunión (los audios sirven como evidencia y deben transcribirse y adjuntarse). | Daniel | Lun 25-may | Acta de cada reunión enlazada al sprint. |
| 4 | Agregar al Sprint Backlog las tareas técnicas (tasks), habilitadores (enablers) y spikes que aún no están registrados. | Johan | Lun 25-may | Backlog completo, sin tarjetas sueltas. |
| 5 | Incluir la documentación como ítem dentro del DoR (Definition of Ready), igual que en el Word entregado por el profesor. | Equipo | Lun 25-may | DoR actualizado en el tablero. |
| 6 | Replicar al pie de la letra la estructura del Word entregado por el profesor (no inventar formato propio). | Equipo | Lun 25-may | Comparación 1:1 con el Word de referencia. |
| 7 | Ordenar el Sprint 1 (semanas 3 a 6). El profesor lo calificó de “descuidado”: sin acuerdos, sin ceremonias, sin orden. | Equipo | Lun 25-may | Sprint 1 reorganizado y aprobado. |
| 8 | No presentar “trabajos golondrinos” (parciales o sueltos). Solo se aceptarán entregables completos y revisados semana a semana. | Equipo | Permanente | Cada PBI entregado en estado Done. |
| 9 | Tener lista la presentación de avance para el lunes (entrega definitiva del sprint). | Equipo | Lun 25-may | PPT + backlog + actas presentables. |

# 5. Acuerdos – Backlog técnico de desarrollo

Origen: Audio 2 (landing, experimentaciones, deployment, CI y alineación de objetivos).

| # | Acuerdo / Pendiente | Responsable | Fecha límite | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregar en el landing una sección informativa con las enfermedades que el sistema puede detectar. | Johan | Mié 27-may | Landing con sección de enfermedades. |
| 2 | Incluir en el backlog las experimentaciones (no como historias de usuario, sino como spikes). | Daniel | Lun 25-may | Spikes registrados en el tablero. |
| 3 | Agregar al backlog las tarjetas de: manejo de modelos, deployment e integración continua (CI). | Johan | Lun 25-may | 3 PBIs/enablers creados. |
| 4 | Confirmar con el profesor de tesis el ajuste del segundo objetivo (orientado más a taller). Alinearlo con el profesor Walter antes de continuar. | Daniel | Mar 26-may | Objetivo 2 revisado y aprobado. |

# 6. Acuerdos – Sustento técnico de tesis

Origen: Audio 3 (Roboflow vs. sistema propio, rol del ingeniero agrónomo, BPMN antes/después, matriz de construcción y validación).

| # | Acuerdo / Pendiente | Responsable | Fecha límite | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aclarar y documentar el rol del ingeniero agrónomo Brondon en el proceso: él es quien identifica y clasifica las enfermedades en campo (esto hoy no está escrito en la tesis). | Johan | Vie 29-may | Sección de tesis con el rol del agrónomo descrito. |
| 2 | Documentar el flujo completo de Roboflow: cómo se etiqueta, cómo se crea el dataset y cómo se carga la imagen. (Aclarar que Roboflow ≠ sistema propio). | Johan | Vie 29-may | Diagrama de flujo de Roboflow en la tesis. |
| 3 | Separar y graficar dos flujos distintos: (a) flujo con la herramienta Roboflow y (b) flujo del sistema propio. | Johan | Vie 29-may | Dos diagramas independientes. |
| 4 | Elaborar el BPMN del proceso actual (manual, hecho por el agrónomo en campo) y el BPMN del proceso propuesto (con el sistema). Debe verse el “antes y después”. | Daniel | Vie 29-may | 2 BPMN comparativos. |
| 5 | Incluir datos estadísticos del “antes y después” de la implementación del sistema. | Daniel | Vie 29-may | Tabla comparativa con métricas. |
| 6 | Adjuntar como anexo las evidencias del uso de las herramientas (capturas, exports, datasets). | Equipo | Vie 29-may | Anexo de evidencias en la tesis. |
| 7 | Explicar por qué se descartaron 72 imágenes (criterio de descarte) y dejarlo escrito en la metodología. | Johan | Vie 29-may | Criterio de descarte documentado. |
| 8 | Documentar la metodología de validación: separación entrenamiento / validación / prueba, incluyendo el dato actual de validación (312 imágenes evaluadas, 78 % enfermas). | Johan | Vie 29-may | Sección de validación en tesis. |
| 9 | Construir y presentar la matriz de construcción del modelo (incluyendo entrenamientos). El profesor la pidió expresamente. | Daniel | Vie 29-may | Matriz de construcción aprobada. |
| 10 | Conseguir nuevos datasets de otros campos (se mencionó Yaután) porque la campaña de mango está terminando y ya no hay frutos. | Johan | Próximas 2 semanas | Al menos 1 campo adicional muestreado. |
| 11 | Coordinar con el ingeniero agrónomo Brondon para completar las evidencias pendientes (le había informado que el mango se estaba malogrando). | Johan | Mié 27-may | Evidencias firmadas por el agrónomo. |

# 7. Próximos hitos y fechas

| Fecha | Hito | Estado |
| --- | --- | --- |
| Mar 26-may | Feriado – no hay clase de taller (confirmado por el profesor). | Informativo |
| Lun 25-may | Presentación de avance: backlog ordenado, ceremonias documentadas, acuerdos y entregables del Sprint 1. | Crítico |
| Sáb 30-may | Clase de taller / revisión de requisitos – traer correcciones de la tesis (BPMN, matriz de construcción, flujos separados). | Próximo |

# 8. Cierre

La reunión cerró con la confirmación de que el lunes 25-may se entrega el avance corregido y que el equipo debe alinear con el profesor de tesis el ajuste del segundo objetivo. El profesor Walter dejó claro que solo aceptará trabajos terminados y bien documentados, y que las próximas revisiones serán semanales con evidencia visible en el tablero (PBIs, ceremonias, actas y entregables).

Documento generado a partir de la transcripción de los 3 audios de WhatsApp del 22-may-2026 (duraciones: 3:48, 3:19 y 12:36 min).